### 1. Project Scope

DailyBeat, kullanıcıların ruh hallerini takip etmelerini sağlayan ve bu verilere dayanarak kişiselleştirilmiş müzik önerileri sunan web tabanlı bir uygulamadır.

- In-Scope (Dahil Olanlar):

  - Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri (Authentication).

  - Duygu durumu seçme ve kaydetme arayüzü.

  - Spotify veya YouTube API entegrasyonu ile şarkı önerisi sunulması.

  - Kullanıcının geçmiş duygu durumu raporlarının ve grafiklerinin görüntülenmesi.

  - "Keşif Modu" ile alternatif şarkı önerileri sunulması.

  - Kullanıcı profil yönetimi ve müzik türü tercihleri.

- Out-of-Scope (Dahil Olmayanlar):

  - Uygulama içi müzik çalma (Playback) özelliği (Sadece link verilecektir).

  - Sosyal medya paylaşım özellikleri ve arkadaş ekleme sistemi.

  - Anlık bildirimler (Push Notifications) ve hatırlatıcı servisleri.

### 2. Project Organization - People

Proje ekibi ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Emre İnci (Project Manager & Backend Developer & Requirement Analyst): Projenin genel takibi, veritabanı mimarisinin kurgulanması, kullanıcı doğrulama (auth) süreçleri ve sunucu taraflı mantığın geliştirilmesinden sorumludur.

- Orhan Faruk Demir (Lead Frontend Developer & UI/UX Designer & Tester): Kullanıcı arayüzünün tasarlanması, responsive (mobil uyumlu) yapının kurulması ve kullanıcı deneyiminin (UX) iyileştirilmesinden sorumludur.

- Bekir Ata Yıldırım (Data Analyst & Algorithm Specialist & Tester): Spotify/YouTube API entegrasyonu, müzik öneri algoritmasının mantığı ve test süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

### 3. Objectives (Execution & Management)

Bu proje planının ve yönetim sürecinin temel hedefleri şunlardır:

- Projenin belirlenen teslim tarihlerine (Deadlines) tam uyum sağlayarak tamamlanması.

- Backend, Frontend ve Algoritma geliştirme süreçlerinin birbirini bloklamadan paralel yürütülmesi.

- GitHub üzerindeki commit ve PR süreçlerinin düzenli takibi ile kod kalitesinin korunması.

- Belirlenen toplam geliştirme eforunun ekip üyeleri arasında dengeli dağıtılması.

### 4. Key Phases and Timeline

| Phase | Description | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1. Planning & Analysis | Gereksinimlerin netleştirilmesi ve proje kapsamının çizilmesi. | Project Definition, Requirements, Project Plan Docs. |
| 2. Design & Architecture | Veritabanı şeması ve UI/UX tasarımı. | ER Diagram, Mockups, Architecture Design. |
| 3. Development | Backend (Auth, DB) , Frontend (UI) , Algoritma. | Source Code (Alpha Version), API Integration. |
| 4. Testing & Refinement | Fonksiyonel testler, hata düzeltmeleri ve geri bildirim iyileştirmeleri. | Test Reports, Bug Fixes. |
| 5. Deployment & Closure | Uygulamanın yayına alınması ve final sunumu. | Live URL, Final Report, Presentation. |

### 5. Resource Planning

Projenin tamamlanması için gereken temel kaynaklar:

- Software & Tools:

  - Version Control: Git & GitHub (Takım çalışması için).

  - IDE: Visual Studio Code.

  - Frameworks: Next.js (Frontend/Fullstack), Node.js (Backend).

  - Database: Firebase.

- External APIs:

  - Spotify Web API ve/veya YouTube Data API (Müzik verileri için).

- Infrastructure:

  - Cloudflare veya benzeri bir bulut platformu (Deployment için)

### 6. Risk Management

Proje sürecinde karşılaşılabilecek riskler ve B planları:

- Risk 1: Entegrasyon Sorunları: Backend ve Frontend bağlantısında gecikmeler yaşanması.

  - Mitigation: API dokümantasyonunun (Swagger/Postman) geliştirme öncesi hazırlanması.

- Risk 2: Zaman Yönetimi: Sınav haftaları nedeniyle geliştirme sürecinin aksaması.

  - Mitigation: Kritik görevlerin sınav haftalarından önce tamamlanması (Front-loading).

- Risk 3: Düşük Kullanıcı Etkileşimi: Kullanıcı trafiğinin yüksek tutulamaması.

  - Mitigation: Uygulama içerisine "Streak" (seri) mekanizmaları eklenmesi

### 7. Communication Plan

Takım içi ve paydaş iletişimi şu şekilde sağlanacaktır:

- Weekly Meetings: Her Pazartesi 21:00'de Google Meeting üzerinden haftalık durum değerlendirme toplantısı.

- Daily Communication: WhatsApp grubu üzerinden anlık teknik sorular ve durum güncellemeleri.

- Code Collaboration: GitHub Issues ve Pull Request'ler üzerinden kod incelemeleri ve görev takibi.

- Stakeholder Communication: Dersin öğretim üyesi ve asistanı ile proje sunum günlerinde ve gerekirse ofis saatlerinde görüşülmesi.

### 8. Change Management Plan

Proje kapsamındaki değişiklikler şu prosedüre göre yönetilecektir:

- Request: Değişiklik önerisi (yeni özellik veya kapsam daraltma) takım toplantısında sunulur.

- Impact Analysis: Proje Yöneticisi (Emre İnci), değişikliğin zaman çizelgesine ve bütçeye etkisini analiz eder.

- Approval: Takım oybirliği ile değişikliği kabul ederse, GitHub üzerindeki "Requirements" dosyası güncellenir.

- Implementation: Değişiklik ilgili geliştiriciye atanır.

### 9. Budget Plan

Bütçe planlaması "Efor" ve "Finansal Giderler" olarak ikiye ayrılmıştır:

- Effort Allocation (Time Budget):

  - Backend Development: Toplam ~24 saat (Login, API, DB) -> Emre İnci.

  - Frontend Development: Toplam ~30 saat (Design, UI) -> Orhan Faruk Demir.

  - Data & Algorithm: Toplam ~20 saat (Algorithm, Optimization) -> Bekir Ata Yıldırım.

  - Testing & Deployment: Toplam ~26 saat (Ortak Sorumluluk).

- Financial Budget:

  - API Keys: Ücretli kotalar gerekirse bütçe ayrılacak.

  - Storage & Hosting: Veritabanı ve sunucu maliyetleri (Domain dahil)

### 10. Document-Specific Task Matrix

| Section / Task | Responsible Team Member |
| --- | --- |
| Project Scope & Objectives | Emre İnci (PM) |
| Project Organization & Roles | Emre İnci (PM) |
| Key Phases and Timeline | Orhan Faruk Demir |
| Resource & Budget Planning | Bekir Ata Yıldırım |
| Risk & Communication Plan | Orhan Faruk Demir |
| Change Management Plan | Bekir Ata Yıldırım |
| Final Review & Formatting | Emre İnci (PM) |