| Görev / User Story (İş Tanımı) | Sorumlu | Öncelik | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Yüksek Öncelik |  |  |  |
| Express.js backend kurulumu & Firebase bağlantısı | Emre | Yüksek | Tamamlandı |
| Auth API (Register/Login) oluşturulması | Emre | Yüksek | Tamamlandı |
| Frontend Auth <-> Backend entegrasyonu | Orhan | Yüksek | Tamamlandı |
| Mimari dokümantasyon (UML vb.) oluşturulması | Bekir & Orhan | Yüksek | Tamamlandı |
| Unit Test: Auth service testlerinin yazılması | Bekir | Yüksek | Tamamlandı |
| Duygu kaydı sayfası (UI) tasarımı ve entegrasyonu | Orhan | Yüksek | Tamamlandı |
| Öneri sonuçları UI ekranlarının hazırlanması | Orhan | Yüksek | Tamamlandı |
| Mood API endpoint'lerinin yazılması | Emre | Yüksek | Tamamlandı |
| Spotify API entegrasyonu ve veri çekilmesi | Bekir | Yüksek | Tamamlandı |
| Integration tests & Bug fixes (Sprint 2 için) | Bekir | Yüksek | Tamamlandı |
| Responsive testlerin yapılması & UI Polish | Orhan | Yüksek | Sırada |
| E2E test senaryolarının koşulması | Bekir | Yüksek | Sırada |
| Cloudflare deployment (Yayınlama süreci) | Emre | Yüksek | Sırada |
| Final proje dokümantasyonunun tamamlanması | Tüm Ekip | Yüksek | Sırada |
| Orta Öncelik |  |  |  |
| Müzik öneri algoritmasının (temel) yazılması | Bekir | Orta | Tamamlandı |
| Geçmiş paneli (liste + grafik) UI geliştirmesi | Orhan | Orta | Sırada |
| History API (Geçmiş verileri getirme) yazılması | Emre | Orta | Sırada |
| Profil yönetimi (Favori türler vb. UI + API) | Orhan & Emre | Orta | Sırada |
| YouTube API entegrasyonunun eklenmesi | Bekir | Orta | Sırada |
| Müzik öneri algoritmasının iyileştirilmesi | Bekir | Orta | Sırada |
| Düşük Öncelik |  |  |  |
| Keşif modu (Macera modu) algoritma ve UI | Bekir | Düşük | Sırada |
| Geri bildirim mekanizmasının kurulması | Emre | Düşük | Sırada |